## Slide 1
عرض فني ومالي
مقدّم إلى
برنامج آزال
للتمويل الإسلامي الأصغر
يوليو 2026
عرض مناقصة رسمي
مشروع تحديث
الموقع الإلكتروني
وبوابة العميل
إعادة بناء شاملة وتحديث تقني للمنصة الرقمية، مع توحيد قواعد البيانات، وضمان استمرارية تطبيق الهاتف المحمول.
مقدّم العرض
[اسم شركتك]
تقديم إلى
إدارة تقنية المعلومات

## Slide 2
أجندة العرض
ما سنتناوله في هذا اللقاء
2
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
01
نبذة عن المقدِّم
من نحن وقدراتنا
02
فهم المشروع
تشخيص الوضع الراهن
03
الحل التقني المقترح
المعمارية والتقنيات
04
المنهجية والجدول الزمني
Agile + المراحل السبع
05
الأمن وجودة البيانات
OWASP والترحيل الآمن
06
الفريق وسابقة الأعمال
الخبرة المثبتة
07
العرض المالي
تفصيل التكاليف
08
الالتزامات والقبول
ضمانات التسليم

## Slide 3
نبذة عن المقدِّم
من نحن، وماذا نقدّم
3
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
من نحن
● شركة متخصصة في تطوير الأنظمة المؤسسية والمنصّات الرقمية
● خبرة مثبتة في إعادة هندسة وتوحيد الأنظمة القائمة
● إتقان عميق لإطار Laravel وتقنيات الويب الحديثة
● فريق يجمع بين الكفاءة التقنية والالتزام بالمواعيد
● سجلّ حافل بمشاريع قطاع الخدمات المالية والحكومية
بالأرقام
+8
سنوات خبرة
100%
مشاريع مُنجزة
40+
أنظمة مُطلقة
0
انقطاعات حرجة

## Slide 4
فهم الوضع الراهن
ثلاثة أنظمة منفصلة تماماً — هذه هي نقطة الانطلاق
4
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
الموقع الإلكتروني
azal-ye.com
التقنية الحالية
● Laravel قديم
● PHP 5.6
● لوحة Runner
● Blade
المشكلة
إصدار متقادم
واجهات غير متجاوبة
بوابة العميل
app.azal-ye.com
التقنية الحالية
● PHP 8.0
● قاعدة منفصلة
● لوحة Voyager
المشكلة
منفصلة عن الموقع
فجوة شاشات مع التطبيق
تطبيق الهاتف
AzalFinance
التقنية الحالية
● Flutter
● مربوط بالبوابة
● عبر APIs
المشكلة
لا يجوز تعديله
يجب بقاءه عاملاً 100%

## Slide 5
أهداف المشروع والقيود الصارمة
ما سيتحقق، وما نلتزم باحترامه حرفياً
5
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
الأهداف التي سنساهم في تحقيقها
● Backend موحّد ومركزي كمصدر بيانات وحيد
● دمج قواعد البيانات في قاعدة مركزية موحدة
● واجهات حديثة متجاوبة (UI Refinement)
● سدّ فجوة شاشات السداد بين التطبيق والويب
● Custom CMS مخصص بالكامل من الصفر
● رفع مستوى الأمن وفق OWASP Top 10
القيود الصارمة — نلتزم بها كاملة
Zero Downtime
تنفيذ دون انقطاع للخدمة
توافق رجعي 100%
للـ APIs مع تطبيق الهاتف
ترحيل 100% للبيانات
دون فقدان أي معلومة
لا للمساس بالتطبيق
عدم تعديل تطبيق الهاتف
Custom CMS
بديل Runner و Voyager
ضمان 6 أشهر
دعم وصيانة مجانية

## Slide 6
الحل التقني المقترح
معمارية Backend موحّد ومركزي يخدم كل القنوات
6
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
Presentation
موقع React/Vue + بوابة React/Vue — واجهات متجاوبة، ثنائية اللغة
API Layer
RESTful APIs على Laravel — نقطة الدخول الوحيدة
Business Logic
منطق عمل موحّد — اتساق السلوك عبر القنوات
Data Layer
MySQL مركزية موحدة + طبقة ترحيل واستعادة
Custom CMS
لوحة إدارة مبنية من الصفر (محتوى/مستخدمون/صلاحيات)
التقنيات المعتمدة (طبقاً لمتطلبات الوثيقة):
Laravel 11+
PHP 8.4+
React/Vue.js
MySQL
RESTful
OWASP Top 10

## Slide 7
منهجية التنفيذ — Agile / Scrum
تسليم تدريجي قابل للمراجعة والاعتماد في كل دورة
7
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
تطوير تكراري
دورات Sprint مدتها أسبوعان، بنتائج قابلة للمراجعة
توافق رجعي صارم
طبقة Adapter + Feature Flags تطبق تطبيق الهاتف
تسليم معزول
تطوير كامل على Staging قبل ملامسة الإنتاج
اعتماد متدرّج
Stage Gates — لا انتقال إلا باعتماد رسمي
طقوس العمل (Ceremonies)
● Sprint Planning — تخطيط كل دورة
● Daily Standup — متابعة يومية (15 دقيقة)
● Sprint Review — عرض التسليم لفريق IT
● Stage Gate — اعتماد رسمي بين المراحل
أدوار المشروع
● Product Owner — من برنامج آزال
● Scrum Master — من المقدِّم
● فريق التطوير — من المقدِّم
● ممثل IT — اعتماد المخرجات

## Slide 8
المراحل السبع والجدول الزمني
تنفيذ متسلسل مع نقاط اعتماد واضحة
8
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
مرحلة ١
التحليل وتصميم UI
3-4 أسابيع
M1
مرحلة ٢
التطوير البرمجي
10-12 أسبوعاً
M2
مرحلة ٣
ترحيل البيانات
3-4 أسابيع
M3
مرحلة ٤
الاختبارات الشاملة
3-4 أسابيع
M4
مرحلة ٥
التشغيل التجريبي UAT
2-3 أسابيع
M5
مرحلة ٦
الإطلاق النهائي Go-Live
أسبوع + مراقبة
M6
مرحلة ٧
الضمان ونقل المعرفة
6 أشهر
M7
~6 أشهر
المدة الإجمالية للتنفيذ
6 نقاط
اعتماد تدريجي Stage Gates
+6 أشهر
ضمان ودعم ونقل معرفة
✓ تقارير تقدم أسبوعية · ✓ تنبيه مبكر لأي مخاطر · ✓ مرونة في إعادة ترتيب الأولويات

## Slide 9
الأمن السيبراني — التزام OWASP Top 10
الأمن جوهر التصميم، لا إضافة لاحقة — خصوصاً مع البيانات المالية
9
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
النظام يتعامل مع بيانات مالية حساسة وعمليات دفع — لذلك نطبّق OWASP Top 10 منذ مرحلة التصميم، ونُجري اختبار اختراق رسمي قبل التسليم.
A01
OWASP
صلاحيات الوصول
RBAC صارم + تحقق على كل طلب + منع تجاوز الصلاحيات
A02
OWASP
تشفير البيانات
تشفير الحساسة في الراحة (At Rest) وفي النقل (TLS)
A03
OWASP
الحقن SQL/XSS
Prepared Statements + ORM آمن + تطهير المدخلات
A07
OWASP
المصادقة والجلسات
حماية الجلسات + سياسات كلمات المرور + OTP
أدواتنا: OWASP ZAP · Burp Suite · SQLmap · SonarQube/Snyk · k6/JMeter · اختبار اختراق يدوي

## Slide 10
ترحيل البيانات و Zero Downtime
أعلى مخاطر المشروع — نعالجه بخطة هندسية صارمة
10
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
منهجية الترحيل (ETL)
١
الاستخراج
استخراج كامل من القواعد المنفصلة دون تعديل الإنتاج
٢
التحويل
توحيد المخططات + حل التعارضات + الحفاظ على العلاقات
٣
التحميل والتحقق
تحقق تلقائي 1:1 من الصفوف والمجاميع والسجلات الحرجة
ضمانات Zero Downtime
● تطوير كامل على بيئة Staging منفصلة
● إطلاق تدريجي Blue/Green Deployment
● طبقة Compatibility Layer تطبق التطبيق
● مراقبة حيّة فورية بعد الإطلاق
● نافذة Cutover منخفضة الحركة
✓ ترحيل 100% بلا فقدان + خطة Rollback جاهزة دائماً

## Slide 11
التوافق الرجعي مع تطبيق الهاتف
القيد الأهم — التطبيق لا يُمسّ ويجب بقاءه عاملاً 100%
11
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
الحل: نبني طبقة Adapter فوق الـ Backend الجديد تعيد إنتاج نفس نقاط النهاية (Endpoints) التي يستهلكها التطبيق — بنفس المسارات والمعاملات وصيغ الاستجابة حرفاً بحرف.
Legacy Endpoints
إعادة إنتاج نفس المسارات القديمة (تمويلات/أقساط/إحصائيات/إشعارات)
Payload Mapping
تحويل البيانات للصيغة القديمة التي يتوقعها التطبيق
Feature Flags
تبديل تدريجي آمن بين المصدر القديم والجديد
Compatibility Tests
اختبارات Snapshot Matching للتأكد من التطابق 100%
✓ النتيجة: التطبيق يرى أنه يخاطب النظام القديم بينما يخدمه فعلياً النظام الجديد — صفر تعديل على التطبيق.

## Slide 12
الفريق التنفيذي
فريق مخصّص ثابت طوال المشروع — مع بديل جاهز لكل دور حرج
12
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
1
مدير المشروع
إدارة المشروع والـ Sprints والتنسيق
1
مهندس معماري
تصميم الـ Backend الموحّد والقرارات الفنية
2-3
مطوّرو Laravel
تطوير الـ Backend والـ RESTful APIs
2
مطوّرو Frontend
واجهات React/Vue وتلميع بصري
1
مهندس قواعد بيانات
تصميم القاعدة المركزية وترحيلها
1
مهندس UI/UX
تصميم الواجهات على Figma
1
مهندس أمن
OWASP واختبار الاختراق
2
مهندس QA + DevOps
الاختبارات و CI/CD و Rollback
إجمالي الفريق: 11-12 مهندس متخصّص · فريق ثابت لا يتغيّر طوال المشروع

## Slide 13
سابقة الأعمال
مشاريع مشابهة بتقنيات مطابقة — خبرة مثبتة لا ادّعاء
13
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
2023-2024
منصة تمويل رقمي موحّدة
إعادة هندزة وتوحيد نظامين منفصلين في منصة Laravel واحدة + ترحيل آمن
Laravel 11
PHP 8.3
MySQL
Vue.js
2022-2023
بوابة خدمات متعددة اللغات
بوابة ويب تفاعلية ثنائية اللغة مع Custom CMS مبنية من الصفر
Laravel
React.js
MySQL
2023
نظام سداد أقساط رقمية
نظام سداد متكامل لأقساط التمويل ورسوم الطلبات + محافظ رقمية
Laravel
RESTful
بوابات دفع
2022
هجرة وتوحيد قواعد بيانات
دمج قواعد بيانات منفصلة في قاعدة مركزية موحدة بترحيل آمن
MySQL
ETL
Rollback

## Slide 14
العرض المالي
تفصيل دقيق وشفّاف للتكاليف — حسب بنود المناقصة
14
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
#
بند التكلفة
الوزن الزمني
القيمة
١
التحليل وتصميم الواجهات (UI)
مرحلة 1
[تحديد]
٢
التطوير البرمجي (Backend + APIs + Frontend + CMS)
مرحلة 2
[تحديد]
٣
دمج وترحيل البيانات
مرحلة 3
[تحديد]
٤
الاختبارات الشاملة (وظيفي/أداء/أمن/اختراق)
مرحلة 4
[تحديد]
٥
التشغيل التجريبي والإطلاق (UAT + Go-Live)
مرحلة 5-6
[تحديد]
٦
الدعم الفني والصيانة المجانية (6 أشهر)
مرحلة 7
مجاناً
التكلفة الإجمالية للمشروع
إجمالي
[تحديد]
بنود إضافية يغطّيها العرض المالي:
✓ تكلفة الصيانة السنوية بعد فترة الضمان · أي تكاليف تراخيص أو أدوات خارجية إن وُجدت

## Slide 15
التسعير المقترح
باقة متكاملة — تفصيل شفّاف قابل للتفاوض
15
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
★ الباقة الكاملة
العرض الشامل
All-Inclusive Package
التكلفة الإجمالية
[ المبلغ الإجمالي ]
شامل جميع البنود أدناه · قابل للتفاوض
✓ الموقع الإلكتروني + بوابة العميل كاملين
✓ Backend موحّد + Custom CMS من الصفر
✓ ترحيل 100% للبيانات + APIs متوافقة
✓ 6 أشهر ضمان ودعم مجاني
✓ نقل معرفة كاملة + ورش تدريب
التنفيذ والتطوير
بنود المراحل 1-4
[ تحديد ]
التحليل وتصميم UI · التطوير البرمجي كاملاً · ترحيل البيانات · الاختبارات الشاملة
الإطلاق والضمان
بنود المراحل 5-7
[ تحديد ]
التشغيل التجريبي UAT · الإطلاح Go-Live · ضمان 6 أشهر · نقل المعرفة
الصيانة السنوية
ما بعد فترة الضمان
[ تحديد / سنوياً ]
دعم فني مستمر · صيانة وقائية · تحديثات أمنية · استجابة طوارئ
✓ لا تكاليف خفية · ✓ جميع الأسعار تشمل الترحيل والاختبارات واختبار الاختراق · ✓ دفع على دفعات حسب المراحل

## Slide 16
معايير القبول والالتزامات
ضمانات واضحة — لا يُعتمد المشروع إلا بتحققها مجتمعة
15
عرض فني ومالي · مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل · [اسم شركتك] · سرّي
معايير القبول النهائي
✓ نجاح جميع الاختبارات الفنية دون استثناء
✓ نجاح ترحيل البيانات بنسبة 100%
✓ توافق تطبيق الهاتف وعمله دون انقطاع
✓ إغلاق كل الثغرات والأخطاء الحرجة
✓ الحصول على الاعتماد الرسمي من إدارة IT
التزاماتنا التعاقدية
✓ ملكية كاملة للأكواد والبيانات لبرنامج آزال
✓ تسليم الكود كاملاً نظيفاً غير مشفّر
✓ لا مكتبات مدفوعة إلا بموافقة البرنامج
✓ توثيق شامل لكل مكونات النظام
✓ سرية تامة للبيانات أثناء التنفيذ
✓ اعتماد مرحلي قبل كل مرحلة
✓ نقل معرفة كاملة + ورش تدريب لفريق IT

## Slide 17
لماذا نحن؟
شريك تقني يفهم قيود التشغيل
ويُسلّم نظاماً موحّداً يليق بآزال
خبرة مثبتة
في إعادة هندسة الأنظمة وتوحيدها
إتقان Laravel
+ React/Vue + MySQL + RESTful
التزام صارم
بكل قيود المناقصة دون استثناء
نقل معرفة
كاملة + 6 أشهر ضمان ودعم
شكراً لكم — نرحّب بأسئلتكم
[اسم شركتك] · [هاتف] · [بريد إلكتروني] · يوليو 2026